## Slide 1: 스크립트 언어 텀프로젝트 기획발표
2017184024 이예지
2017184032 진서영

## Slide 2: 목차
프로그램 소개
사용 API
구현기능
개발일정

## Slide 3: 프로그램 소개
유기동물(강아지, 고양이 등등)의 정보를 조회
정보 조회, 품종 조건, 보호소 조건, 시군구/시도 조건

## Slide 4: 사용 API

## Slide 5: 구현기능
유기동물 보호소 조회(지도)
품종 조회
마리 수 조회
전화번호

## Slide 6: 개발일정
주차 | 계획 | 세부계획
1주(5.01~5.04) | 파이썬 모듈,Open API조사 응용 앱 개발 예시 조사 | 국가 공공 데이터 포털 활용 사례 조사
2주 (5.05~5.11) | 상세 기능 확인 및 구현 가능 기능 | 유기동물 정보 서비스 API를 동해 구현 가능한 기능조사
3주 (5.12~5.18) | 기획발표 5.16 Open API 연동 구현 | 국가 공공 데이터 포털 Open API 활용
4주 (5.19~5.25) | 다양한 검색 및 조회 기능 구현 | 유기동물 정보 조회, 보호소 조회
5주 (5.26~6.01) | 중간발표 5.29 검색 필터링 기능 구현 | Youtube 활용 중간 시연 발표 , 검색 필터링 기능 구현
6주 (6.02~6.08) | tkinter GUI 구현 | tkinter GUI 를 통해 인터페이스를 구현
7주 (6.09~6.15) | 이메일, 정렬기능 | 정렬 기능, 이메일 전송 등 추가 기능 구현
8주 (6.16~6.22) | 최종발표 6.20 | Youtube 활용 최종 시연 발표